К р а с н о я р с к и й    к р а й

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА  БАЛАХТА,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                                                 п. Балахта                                                                   № 37

О подготовке к паводку 2021 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах поселка Балахта, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья 2021 года, в соответствии с частью 1 Водного кодекса РФ и Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территорий Красноярского края, руководствуясь статьями 8 и 19 Устава поселка Балахта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод и весеннему половодью 2021 года на территории поселка Балахта согласно приложению 1.

2.  Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению 2.

3. Рекомендовать Балахтинской метеостанции  (Потылицина В.Н.)  обеспечить мониторинг и прогнозирование весеннего паводка, представлять в противопаводковую комиссию сведения о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях в водных бассейнах  поселка Балахта, прогнозы сроков вскрытия и максимальных условий половодья на реках поселка Балахта.

4.   Рекомендовать АО «Балахтинское ДРСУ» (Сиротинин А.Ф.) привести в готовность имеющиеся силы и средства, необходимые для выполнения противопаводковых мероприятий на гидротехнических и мостовых сооружениях автодорог поселка Балахта.

5. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории поселка Балахта, привести в готовность имеющиеся силы и средства, необходимые для обеспечения безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов и обеспечения безаварийного пропуска паводка.

6.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Сельская Новь» и подлежит размещению на официальном сайте  администрации поселка Балахта https://adm-balahta.ru

Глава поселка Балахта                                                                     Т.В. Иванцова

Приложение 1

к постановлению администрации поселка Балахта

от 29.03.2021 № 37

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к пропуску паводковых вод и весеннему половодью 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  года на территории поселка Балахта

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предупредительные мероприятия |
| 1.1 | Контроль за гидрометеорологическими явлениями, режимом р. Чулым и малых рек | постоянно | Балахтинская метеостанция (по согласованию), администрация п. Балахта |
| 1.2. | Оборудование и устройство в населенных пунктах водостоков, нагорных канав, систем ливневой канализации, обеспечивающих быстрый отвод паводковых вод | до 19.04.2021г. | администрация п. Балахта, руководители предприятий, организаций, ГПКК «ЦРКК» (по согласованию) |
| 1.3. | Ремонт и укрепление имеющихся плотин, дамб и водоотводных каналов | до 19.04.2021г. | администрация п. Балахта, руководители предприятий, организаций, АО «Балахтинское ДРСУ» (по согласованию) |
| 1.4. | Выявление, осмотр, изучение проблем подтопляемых территорий, объектов, жилых домов | до 01.04.2021г. | администрация п. Балахта |
| 1.5. | Подготовка мостов, водопропускных коллекторов, туннелей на магистральных и местных дорогах к пропуску паводковых вод | до 19.04.2021г. | АО «Балахтинское ДРСУ» (по согласованию), администрация п. Балахта |
| 1.6. | Создание необходимого запаса продовольствия для населения на период паводка | до 01.04.2021г. | администрация п. Балахта |
| 1.7. | Создание необходимого запаса бутового камня и др. инертных материалов для ремонта дорог, мостов, устранения промоин | до 01.04.2021г. | АО «Балахтинское ДРСУ» (по согласованию) администрация п. Балахта |
| 1.8. | Создание необходимого запаса указателей для обозначения подтопляемых дорог | до 01.04.2021г. | администрация п. Балахта |
| 1.9. | Подготовка плавсредств, моторных лодок, плотов на случай подтопления территорий | до 19.04.2021г. | администрация п. Балахта руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 1.10. | Подготовка жилого и коммунального фонда населенных пунктов, защита материальных ценностей на период половодья и ледохода | весь период | администрация п. Балахта руководители, предприятий, организаций, (по согласованию) |
| 1.11. | Приведение в готовность сил и средств, планируемых к использованию в ходе работ по борьбе с наводнениями: - подготовка большегрузных автомобилей повышенной проходимости, подготовка бульдозеров, экскаваторов | при необходимости | администрация п. Балахта руководители АО «Балахтинское ДРСУ» (по согласованию), ГП КК «Краевое АТП филиал Балахтинского района» (по согласованию), предприятий и организаций (по согласованию) |
| 2.1. | Оповещение населения об угрозе наводнения и предупреждение людей о принятии необходимых мер защиты | при необходимости | администрация п.Балахта, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 2.2. | Заблаговременная или экстренная эвакуация населения и сельскохозяйственных животных в безопасные места при угрозе наводнения | при необходимости | администрация п. Балахта, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 2.3. | Укрытие населения в безопасных местах при угрозе наводнения, организация жизнеобеспечения | при необходимости | администрация п. Балахта, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 2.4. | Вывоз и защита материальных ценностей, технологического оборудования, систем и объектов жизнеобеспечения | при необходимости | администрация п. Балахта руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 2.5. | Охрана оставленного и эвакуированного имущества | при необходимости | МО МВД России «Балахтинский» (по согласованию), администрация п. Балахта |
| 2.6. | Розыск пострадавших, оказание медицинской помощи, эвакуация из районов бедствия | в исполнительный период | Силы и средства звена РСЧС (по согласованию), администрация п. Балахта |
| 2.7. | Ликвидация последствий наводнения | в исполнительный период | Силы и средства звена РСЧС (по согласованию), администрация п. Балахта |

Приложение 2

к постановлению администрации поселка Балахта

от 29.03.2021 № 37

С О С Т А В

противопаводковой комиссии

| Иванцова Т.В. | Глава поселка Балахта, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Сорокин В.В. | Заместитель главы поселка Балахта, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |
| Мишаков А.А. | Начальник полиции МО МВД России «Балахтинский» (по согласованию) |
| Соколов В.А. | Начальник Балахтинского МРО КГКУ КрУДор (по согласованию) |
| Крайнов В.В. | Начальник Балахтинского РЭС, (по согласованию) |
| Потылицина В.Н. | Начальник Балахтинской метеостанции (по согласованию) |
| Астраханцев П.В. | Начальник узла технической эксплуатации (Балахтинскоий район) Юго-Западного центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» (по согласованию) |
| Швитских С.А. | Начальник ПЧС-16 ФГКУ, 22 отряд ФПС по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Сиротинин А.Ф. | Директор АО «Балахтинское ДРСУ» (по согласованию) |
| Эмирагаев Т.Р. | Директор Балахтинского филиала ГП КК «Краевое АТП филиал Балахтинского района» (по согласованию) |
| Цибиков В.И. | Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе (по согласованию) |